# Администрация  Козихинского сельсовета

## Ордынского района Новосибирской области

«ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ»

17.01.2022 года                                                                           № 11

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЗИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2022 г.                                                                       № 10

с.Козиха

Об утверждении целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

на 2022 − 2024 годы»

В целях реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:оветвосибирской области
          1. Утвердить  целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании администрации Козихинского сельсовета «Пресс-бюллетень» и на официальном сайте администрации Козихинского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Козихинского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области                                                В. В. Пехенько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы Козихинского

сельсовета Ордынского района

Новосибирской области

от 17.01.2022г. № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2022-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; поручение Президента РФ от 20.02.2015 № Пр-287 об обеспечении безопасности дорожного движения |
| Основной заказчик Программы | Администрация Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; Задачи Программы: повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, недопущение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения |
| Важнейшие целевые индикаторы | - увеличение доли отремонтированных дорог и линий наружного освещения; - прирост протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям |
| Сроки и этапы реализации | 2022-2024 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Объемы и источники финансирования | Объем: 2022 год-1500,0 тыс. руб. (субсидии из областного бюджета). Местный бюджет 1135,0 тыс. руб. 2023 год -1500,0 тыс. руб. (субсидии из областного бюджета). Местный бюджет 725,0 тыс. руб. тыс. рублей 2024 год -1500,0 тыс. руб. (субсидии из областного бюджета). Местный бюджет 729,0 тыс. руб. тыс. рублей Источник: бюджет Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области Субсидии из областного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект, важнейшие целевые показатели | Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах муниципального образования; Формирование навыков безопасного поведения на дорогах. Соответствие дорожных знаков требованиям ГОСТ; Достаточное освещение проезжей части улично-дорожной сети; Отсутствие дефектов покрытия проезжей части улиц, недопустимые по условиям безопасности дорожного движения; Соответствие дорожной разметки проезжей части улично-дорожной сети; |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |

I Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутренние связи и являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры любого муниципального образования.

Улично-дорожная сеть Козихинского сельсовета по состоянию на 01.01.2022г. включает в себя 13,9 км автомобильных дорог общего пользования.

Динамичный рост интенсивности движения предъявляет повышенные требования к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог. Несущая способность дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие автомобильных дорог интенсивно разрушается. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог требующих ремонта.

Исходя из анализа аварийности и состояния улично-дорожной сети, приоритетным направлением является сохранение и приведение существующей улично-дорожной сети в соответствие нормативным требованиям и стандартам.

Программно-целевой подход к решению вышеуказанных проблем предполагает разработку мероприятий по развитию и обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения на основе комплексного подхода к решению проблем, концентрации ресурсов и координации действий участников Программы.

II Цель и задачи Программы

Цель Программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

Задачи Программы: повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, недопущение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения.

III. Система программных мероприятий.

В рамках реализации Программы планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

- содержание пешеходных переходов и тротуаров;

- установка «лежачих полицейских»;

- содержание и ремонт наружного освещения;

- установка, замена дорожных знаков;

- реконструкция и ремонт проезжей части автодорог, ямочный ремонт и частичное асфальтирование дорог (при условии софинансирования из областного бюджета).

IV Механизм реализации и система контроля муниципальной целевой Программы

Контроль осуществляет: Администрация Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Основные исполнители программы: Администрация Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

V Эффективность реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект, важнейшие целевые показатели:

- повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах муниципального образования;

- формирование навыков безопасного поведения на дорогах.

- соответствие дорожных знаков требованиям ГОСТ;

- достаточное освещение проезжей части улиц в темное время суток;

- отсутствие дефектов покрытия проезжей части улиц, недопустимые по условиям безопасности дорожного движения;

- соответствие дорожной разметки проезжей части улиц.

Приложение

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности дорожного

движения на территории Козихинского

сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Всего |  |  |  |
| Раздел 1. Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  | не требуют материальных затрат |  |  |  |  |  |  | Администрация МО |  | Повышение культуры поведения участников дорожного движения Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 1.2 | Проведение обследований автомобильных дорог и их содержания |  | не требуют материальных затрат |  |  |  |  |  |  | Администрация МО совместно с ОГИБДД района |  |  |
| 1.3 | Работа по пропаганде основ безопасности и правил дорожного движения с гражданами, а также в образовательных организациях |  | не требуют материальных затрат |  |  |  |  |  |  | Администрация МО совместно с образовательными организациями МО |  |  |
| 1.4 | Участие в детских районных конкурсах |  | не требуют материальных затрат |  |  |  |  |  |  | Администрация МО совместно с образовательными организациями МО |  |  |
| 1.5. | Размещение информации по пропаганде безопасности дорожного движения в общедоступных местах, местах массового скопления людей и на информационных стендах | БМО | 15,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 55,0 |  | Администрация МО |  |  |
| Раздел 2. Совершенствование организации дорожного движения, обеспечение разделения пешеходных и магистральных транспортных потоков, модернизация и развитие технических средств обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение состояния автодорожной и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка, замена и содержание дорожных знаков на улично-дорожной сети | БМО | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  | Администрация МО | Повышение культуры поведения участников дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.2 | Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети | БМО | 30,0 |  | 35,0 |  | 38,0 |  | 103,0 |  | Администрация МО |  |
| 2.3 | Содержание пешеходных переходов и тротуаров | БМО | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 300,0 |  | Администрация МО |  |
| 2.4 | Устройство и содержание освещения улично-дорожной сети | БМО | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 210,0 |  | Администрация МО |  |
| 2.5 | Содержание улично-дорожной сети в летний и зимний периоды | БМО | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 900,0 |  | Администрация МО |  |
| 2.6 | Строительств, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт покрытия автомобильных дорог по улицам: | ИМТ БМО | 103,5 |  | 50,0 |  | 150,0 |  | 103,47 |  | Администрация МО |  |
| 2.8 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт, проведение экспертизы ПСД, обследование дорожных сооружений, оформление автомобильных дорог и земельных участков, | БМО | 420,0 |  | - |  | - |  | 420,0 |  | Администрация МО |  |

Применяемые сокращения:

БМО – бюджет муниципального образования;

ИМТ – иные межбюджетные трансферты;

МО – муниципальное образование;

ОГИБДД – отдел государственной инспекции по безопасности дорожного движения.

_________