# Администрация  Козихинского сельсовета

## Ордынского района Новосибирской области

«ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ»

20.03.2023 года                                                                         № 28

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЗИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03. 2023 г.                                                                                                    №  26

Об организации работ по проверке готовности объектов жилищного фонда Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2023/2024 года.

В целях обеспечения готовности Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2023/2024 года, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проверке готовности объектов жилищного фонда Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2023/2024 года и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности объектов жилищного фонда Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2023/2024 года (приложение № 2).

3. Организовать работу по проверке объектов жилищного фонда, расположенных на территории Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, к отопительному периоду 2023/2024 года.

4. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке зданий МКД к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов (приложение № 3).

5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании Козихинского сельсовета «Пресс-бюллетень» и разместить на сайте администрации Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Козихинского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области	                              Н.Д.Чистякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Козихинского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области

от 20.03.2023 № 26

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности объектов жилищного фонда Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

к отопительному периоду 2023/2024 года

| Чистякова Нина Дмитриевна | - | глава Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Лучкин Юрий Александрович | - | Представитель МУП ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ" (по согласованию); |
| Члены рабочей группы: |  |  |
|  | - | Представитель Сибирского управления Ростехнадзора по Новосибирской области (по согласованию); |
| Зяблицкий Сергей Васильевич | - | депутат Совета депутатов Козихинского сельсовета шестого созыва |
| Терехова Оксана Сергеевна | - | делопроизводитель администрации Козихинского сельсовета, секретарь |

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Козихинского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области

от 20.03.2023 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проверке готовности объектов жилищного фонда Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

к отопительному периоду 2023/2024 года

- I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и порядок работы комиссии по проверке готовности объектов жилищного фонда Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2023/2024 года (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом администрации Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области по вопросам подготовки потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (далее – организации), к отопительному периоду 2023/2024 года.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и настоящим Положением.

- II.Основные задачи и функции комиссии

2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с организациями по подготовке и проверке готовности объектов жилищного фонда Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к работе в зимних условиях.

2.2. Реализация единой политики на территории Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области по вопросам проведения проверки готовности организаций к отопительному периоду.

2.3. Осуществление оценки готовности к отопительному периоду.

2.4. Проведение проверки выполнения МКД требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – требования по готовности к отопительному периоду).

2.5. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение МКД требований по готовности к отопительному периоду.

2.6. Проведение осмотров объектов, подлежащих проверке.

2.7. Составление акта проверки и паспорта готовности МКД к отопительному периоду.

- III. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений администрации Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, организаций независимо от организационно-правовой формы информацию и документы, необходимые для работы комиссии.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей структурных подразделений администрации Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и организаций независимо от организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

- VI. Организация работы комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии. Председатель комиссии планирует работу комиссии, утверждает повестку дня заседания комиссии, назначает дату и время заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере необходимости, но не реже чем один раз в месяц.

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от числа членов комиссии.

4.4. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.5. Секретарь комиссии является членом комиссии и осуществляет следующие функции:

прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии заявлений с приложенными к ним документами;

ведение протокола заседания комиссии;

информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного заседания;

подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний комиссии, решений комиссии;

иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.

В случае отсутствия секретарей комиссии председательствующий определяет одного из членов комиссии для ведения протокола.

4.6. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4.7. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем.

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Козихинского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области

от 20.03.2023 № 26

- ПЛАН
основных мероприятий по подготовке зданий МКД Козихинского сельсовета к

- эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать на основе анализа прошедшего отопительного сезона и акта осмотра зданий и сооружений план проверки и подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период | До 01.04.2023 | Глава администрации |
| 2. | Провести собрания собственников жилых помещений МКД по вопросу подготовки инженерных систем и общедомового имущества | До 10.04.2023 | Глава администрации |
| 3. | Заменить разбитые стекла окон, балконных и переходных дверей. | До 01.08.2023 | Собственники жилых помещений |
| 4. | Утеплить входные двери в МОП | До 01.08.2023 | Собственники жилых помещений |
| 5. | Утеплить трубопроводы в чердачных и подвальных помещениях, | До 01.08.2023 | Собственники жилых помещений, ЕУК ЖКХ Ордынского района |
| 6. | Утепление теплотрассы, согласно акта разграничения | До 01.08.2023 | Собственники жилых помещений, ЕУК ЖКХ Ордынского района |
| 7. | Отремонтировать и укрепить двери входных групп. | До 01.08.2023 | Собственники жилых помещений |
| 8. | Утеплить оконные и балконные проемы | До 01.08.2023 | Собственники жилых помещений |
| 9. | Проверить противопожарное состояние зданий и сооружений, первичными средствами пожаротушения, устранить недостатки, создающие угрозу возникновения пожара | До 01.06.2023 | Глава администрации |
| 10. | Произвести гидравлические испытания 100 % систем пробным давлением | До 01.09.2023 | ЕУК ЖКХ Ордынского района |
| 11 | Составить акты готовности и паспорта готовности МКД к отопительному периоду 2023/2024 году. |  | Глава администрации |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

Козихинского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

от 20.03.2023 № 26

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | « |  | » |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | « |  | » |  | 20 |  | г. по | « |  | » |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| « |  | » |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации

Козихинского сельсовета

от 20.03.2023 № 26

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

__________

*